项目章程

* **项目名称**

《每妆》APP

* **项目经理**

邹香月

* **项目背景**

大量刚刚步入大学的在校大学生，离开学习圈，进入大学这个小型“社会”，会有迷茫和许多困惑，化妆、穿搭、健身等对他们来说是一件日渐重要的事情，然而并不是每一个人生来就会这些的，想要通过学习这些来提高自己的整体形象和气质并不是一件容易的事。并且包括好多将要步入职场的大学生，在化妆、穿搭等方面也先面临着这样那样的问题。

* **项目目标**

针对大学生，为他们提供一个可学习分享美妆、穿搭、健身、护肤等热门话题的平台，主旨是打造最美大学生，帮助提高大学生的美妆技术和衣服穿搭的水平，提高大学生的整体形象和气质，让其在日常、面试或职场中获得加分。

* **项目范围**
  + 商家支持：提供产品购买链接，发布特定活动信息；
  + 学生功能：作品评论、点赞、收藏、关注、个人信息；
  + 公共功能：发布作品、相关推荐；
  + 管理员功能：作品审核、广告管理、用户管理、话题管理、消息管理；
* **进度**
  + 2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．11-12月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．12—2019. 1月：组建开发团队，进入产品开发期阶段；
  + 2019．1-2月：产品进入测试阶段，进行产品维护和改进；
* **交付成果** 
  + 实现大部分需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**