然之协同办公系统风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 企业认可度低 | 与其他软件不同，信任度不高 | 商业风险 | 高 | 高 | 张飞宇 | 深入分析企业群体特点和需求，设计出符合他们的系统 |
| R2 | 企业参与度不高 | 对软件的信任度不高，所以不参与 | 用户风险 | 高 | 高 | 孙立莹 | 深入分析商户群体特点和需求，设计出符合他们的系统 |
| R3 | 无法达到需求要求 | 技术人员技术不够，无法支持后续开发的进行 | 技术风险 | 中 | 高 | 徐世伟 | 设计科学的业务流程，确保快递速度 |
| R4 | 人员不能及时到达 | 无法快速组建团队 | 人员风险 | 中 | 高 | 杨凯静 | 及时调度相应的人员到位 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品推广时，需要大量的资金，目前的团队不具备，需要获得获得投资 | 投资风险 | 高 | 高 | 刁立翔 | 及时争取引进投资 |