项目章程

* **项目名称**

然之协同办公系统

* **项目经理**

邹香月

* **项目背景**

随着互联网的发展，企业内部信息化管理的重要程度越来越高。企业信息化管理的水平决定了整个企业的运转效率和响应速度。各个团队也曾尝试了各种各样的管理软件，比如crm，oa等等。但遗憾的是这些软件大都功能冗杂晦涩，面目可憎。

* **项目目标**

有了此系统，企业无需再搭建各种各样的crm系统，oa系统，论坛啊之类的，用一个软件就可以解决这些核心的问题。而且每个功能模块我们只提供最重要最核心的功能。

* **项目范围**
  + 商家支持：入职、管理员工、查看历史数据；
  + 非公司人员：无法进入系统，无法浏览；
  + 公共功能：员工信息管理，企业内部信息管理；
  + 管理员功能：员工信息添加，员工出勤情况，企业各项信息管理；
* **进度**
  + 2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．11月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**