|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 事件描述 | 根本原因 | 类型 |
| R1 | 企业认可度低 | 与其他软件不同，信任度不高 | 商业风险 |
| R2 | 企业参与度不高 | 对软件的信任度不高，所以不参与 | 用户风险 |
| R3 | 无法达到需求要求 | 技术人员技术不够，无法支持后续开发的进行 | 技术风险 |
| R4 | 人员不能及时到达 | 无法快速组建团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品推广时，需要大量的资金，目前的团队不具备，需要获得获得投资 | 投资风险 |
| R6 | 无法实现多人（超过2000）同时签到 | 设计时面向中小型企业 | 流程风险 |