2018．9月: 确定项目团队、产品方向、开发产品基本功能

* 9.3前核心团队沟通三次，确定合作模式和分工；
* 9.7前确定产品需求和功能；
* 9.12前完成第一版界面原型；
* 9.18前确定第一版产品范围；
* 9.25前完成主要技术点研究；
* 10.30前确定下一阶段任务的细化安排；

2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；

2018．11—12月：产品功能细化，测试、修改bug；

2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；