项目章程

* **项目名称**

美妆App

* **项目经理**

邹香月

* **项目背景**

各地区在校大学生总数庞大，目前没有一款只针对大学生的美妆APP，设计此款APP主要为大学生提供一个可学习分享美妆、穿搭、健身、护肤等热门话题的平台，主旨是打造最美大学生;帮助提高大学生的美妆技术，提高衣服穿搭的水平，提高大学生的整体形象和气质，让其在日常、面试或职场获得加分。

* **项目目标**

建设并运营一个连接美妆产品、服饰产品商家的电子商务APP，为在校大学生提供便捷、时尚的美妆服饰产品采购服务。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 学生采购：货物查询及浏览、下单、结账、评价、查看图文消息和推荐、个人中心；
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐货物管理
* **进度**
  + 2018．9月:确定项目团队、产品方向、开发产品基本功能
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月： 产品功能细化，测试、修改bug
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**