Solar项目风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** | **影响** | **概率** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 用户认可度不高 | 没有足够区别于其他已有的时间管理工具类软件 | 商业风险 | 高 | 高 | 赵洋 | 深入分析同类app作用，区别于其他已有产品 |
| R2 | 用户使用度不高 | 用户不愿意下载过多软件在手机上或打开频率较低 | 用户风险 | 高 | 高 | 李亚冰，郑宁宁 | 进行适度的宣传 |
| R3 | 用户制定任务的实现效率低 | 用户在制定了计划之后并没有按照自己实现做好的规划行动，软件没有显示出良好的辅助效果 | 用户风险 | 中 | 中 | 范艺琳。  张敏瑞 | 完善细节，把控用户心理 |
| R4 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 | 高 | 低 | 贾欣蕊 | 拉取赞助 |